En la gráfica podemos observar que tras el día 10 se produce un cambio radical en el avance del proyecto, esto es debido a que esta gráfica no contempla la fase de búsqueda de errores que se aplica sobre las tareas completadas.

Siendo el objetivo terminar la solución en 3 sprints, es buen indicio que la solución este completada al 35% al finalizar el 1º sprint, siendo este el mas complicado ya que la mayor parte del equipo tenia que acostumbrarse al nuevo entorno de desarrollo.

**Product Backlog:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Historia | Alias | Enunciado Historia | Requisito procedencia | Fecha |
| HU1 | Alta | Como un administrativo, necesito poder dar de alta a usuarios para establecer citas. | Necesitamos dar de alta nuevos usuarios para que interactuen con el sistema | 08/03/2017 |
| HU2 | Login | Como un miembro del personal necesito conectarme a la aplicación para hacer uso de la aplicación | Necesitamos que los usuarios puedan acceder a la aplicacion pero de forma restringida | 08/03/2017 |
| HU3 | Disponibilidad | Como un administrativo necesito ver la disponibilidad de los médicos para establecer citas | Los administrativos gestionan las citas basandose en la disponibilidad del medico | 08/03/2017 |
| HU4 | EstablecerCitas | Como un administrativo necesito establecer citas para asignar médicos a pacientes | El administrativo es el encargado de establecer las citas | 08/03/2017 |
| HU5 | GestiónCitas | Como un administrativo necesito gestionar las citas ya establecidas para modificarlas por petición de paciente o médico | El administrativo sera el encargado de la modificacion de citas | 08/03/2017 |
| HU6 | Organización | Como administrativo necesito ver el listado de citas por día para la organización de la clínica | Deben listarse las citas por dia, desde la parte administrativa | 08/03/2017 |
| HU7 | ModificaciónUsuarios | Como administrativo necesito acceder y modificar la ficha de los médicos para mejorar mi servicio | El medico debe poder acceder y modificar el historial medico del paciente | 08/03/2017 |
| HU8 | Historial | Como médico necesito acceder y modificar el historial del paciente | El medico debe poder acceder y modificar el historial medico del paciente | 08/03/2017 |
| HU9 | RestringirPacientes | Como sistema necesito restringir el acceso de los médicos sólo a sus pacientes | Un medico solo podra modificar los historiales de sus propios pacientes | 11/03/2017 |
| HU10 | Calendario | Como gestor necesitamos establecer un calendario de especialistas | Necesitamos un calendario semanal donde detallar el horario de los especialistas | 11/03/2017 |
| HU11 | RestringirAcceso | Como sistema necesito restringir el acceso de los usuarios | Solo el personal autorizado accedera al sistema. | 11/03/2017 |

**Informe sobre la reunión de inspección del producto con el cliente.**

Tras el 1º sprint, el cliente parece generalmente satisfecho con los resultados del trabajo, a pesar de los errores y problemas.

Nuevos requisitos pedidos por el cliente el día 24/03/2017(No se tendrán en cuenta en las gráficas de este sprint).

Obligatorio las citas en el 2º sprint.

Debe poder usarse el teclado en la aplicación

La usuario le sobra la contraseña

El medico no debe darse de alta con la especialidad ni con los días de consulta.

Deben darse de alta salas para especialistas.

Deben quitarse las flechas del menú de personal.

La aplicación debe tener iconos mas intuitivos

Hay que asignar salas a las citas

El sprint 2 debe tener la opción de listar las citas por día.

Deben taparse todos los errores o pantallas en desarrollo.